Чек-лист контроля хода реализации программы

«Комфортная городская среда» в МР «Тарумовский район» РД

- Благоустройство общественной территории в с. Кочубей

| 1 | Название объекта |  | Парк (сквер) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Населенный пункт |  | село Новодмитриевка |  |
| 3 | Частота использования объекта |  | Востребовано |  |
| 4 | Наличие дизайн - проекта и проектной документации (сметного расчета) |  | Да |  |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) |  | Джамалов М.А. |  |
| 5. | Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства |  | Да |  |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение |  | ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» |  |
| 5.2 | Дата заключения |  | 2019 |  |
| 5.3 | Номер заключения |  | № 27-05-Э-36-19 |  |
| 6. | Курирующий заместитель министра |  |  |  |
| 7. | Курирующий заместитель главы администрации |  | Джамалов Василий Абдурашидович |  |
| 8. | Проведение торгов на заключение договора на проведение работ |  | Да |  |
| 8.1 | Дата аукциона |  | 04.06.2019 |  |
| 8.2 | Победитель аукциона |  | ООО «АСТРА» |  |
| 9. | Наличие договора на проведение работ |  | Да |  |
| 9.1 | Дата |  | 25.06.2019 |  |
| 9.2 | Номер |  | 06/2019 |  |
| 9.3 | Наименование подрядчика |  | ООО «АСТРА» |  |
| 9.4 | Ответственный за строительный участок |  | Гираев Магомед Гираевич |  |
| 10. | Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год |  | 2340038,0 |  |
| 11. | Исполнение кассового плана |  |  |  |
|  | Период | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Причины отставания (при наличии) |
|  | 25.06.2019-01.09.2019 | 1977323,2 | 0 | Дополнительное соглашение, в связи с экономией средств |
| 11.1 | Освоено на 1 июля |  | 0 |  |
| 11.2 | Август |  | 0 |  |
| 11.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 11.4 | Октябрь |  |  |  |
| 11.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 11.6 | Декабрь |  |  |  |
| 12 | Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта |  | Нет |  |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии |  | - |  |
| 12.2 | Вид документа |  | - |  |
| 12.3 | Дата решения |  | - |  |
| 12.4 | Номер решения |  | - |  |
| 12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии |  | - |  |
| 12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии |  | - |  |
| 13. | Наличие информационных щитов на площадке |  | На изготовлении |  |
| 13.1 | Количество щитов |  | 1 |  |
| 13.2 | Соответствие стандарту макету |  | да |  |
| 13.3 | Примечание |  |  |  |

- Благоустройство общественной территории в с. Кочубей

| 1 | Название объекта |  | Парк (сквер) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Населенный пункт |  | село Кочубей |  |
| 3 | Частота использования объекта |  | Востребовано |  |
| 4 | Наличие дизайн - проекта и проектной документации (сметного расчета) |  | Да |  |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) |  | Джамалов М.А. |  |
| 5. | Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства |  | Да |  |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение |  | ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве». |  |
| 5.2 | Дата заключения |  | 2019 |  |
| 5.3 | Номер заключения |  | № 27-05-Э-35-19 |  |
| 6. | Курирующий заместитель министра |  |  |  |
| 7. | Курирующий заместитель главы администрации |  | Джамалов Василий Абдурашидович |  |
| 8. | Проведение торгов на заключение договора на проведение работ |  | Да |  |
| 8.1 | Дата аукциона |  | 17.06.2019 |  |
| 8.2 | Победитель аукциона |  | ИП Овчаров Андрей Владимирович |  |
| 9. | Наличие договора на проведение работ |  | Да |  |
| 9.1 | Дата |  | 28.06.2019 |  |
| 9.2 | Номер |  | 05/2019 |  |
| 9.3 | Наименование подрядчика |  | ИП Овчаров Андрей Владимирович |  |
| 9.4 | Ответственный за строительный участок |  | Овчаров Андрей Владимирович |  |
| 10. | Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год |  | 8248533,0 |  |
| 11. | Исполнение кассового плана |  |  |  |
|  | Период | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Причины отставания (при наличии) |
|  | 28.06.2019-01.10.2019 | 8248533,0 | 937938,0 |  |
| 11.1 | Освоено на 1 июля |  | 0 |  |
| 11.2 | Август |  | 937938,0 |  |
| 11.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 11.4 | Октябрь |  |  |  |
| 11.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 11.6 | Декабрь |  |  |  |
| 12 | Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта |  | Нет |  |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии |  | - |  |
| 12.2 | Вид документа |  | - |  |
| 12.3 | Дата решения |  | - |  |
| 12.4 | Номер решения |  | - |  |
| 12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии |  | - |  |
| 12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии |  | - |  |
| 13. | Наличие информационных щитов на площадке |  | На изготовлении |  |
| 13.1 | Количество щитов |  | 3 |  |
| 13.2 | Соответствие стандарту макету |  | да |  |
| 13.3 | Примечание |  |  |  |